QA Automatizador · Semana 3

Matriz de trazabilidad v1

Proyecto: QA Shop · cupón de descuento (learnqa.dev/en/qa-shop)

Alcance de este documento. Conecta cada requisito con sus casos y defectos y muestra los huecos de cobertura. Los requisitos salen de tu documento de casos manuales (requisito de referencia y flujos F1 a F4), del backlog (US-07) y de WCAG 2.2; están inferidos porque el sitio no publica un documento de requisitos. Los casos CP-01 a CP-11 son los de tu documento de casos manuales; CP-12 a CP-16 vienen de tu revisión de accesibilidad. Los resultados «por validar» vienen de tu avance y aún no tienen evidencia.

| Autor | Cindy Morales Hinostroza |
| --- | --- |
| Fecha | 19 de octubre de 2026 |
| Archivo | docs/matriz-trazabilidad-v1.md (en tu repositorio) |
| Estados | Aprobado, Fallido, Parcial (cumple una parte), Por ejecutar (escrito, sin ejecutar), «por validar» (resultado del avance sin evidencia) y Sin ejecutar (requisito sin casos) |

# 1. Matriz requisito → casos → defectos

| ID | Requisito (inferido) | Casos | Estado de ejecución | Defectos | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Un cupón válido se acepta, aplica su descuento y actualiza el total. | CP-01 | Por ejecutar | — | El cupón válido está por confirmar en los datos iniciales. |
| R2 | Un cupón inexistente se rechaza con un mensaje y no aplica descuento. | CP-02 | Fallido (por validar) | DEF-01 | Resultado del avance; falta evidencia. |
| R3 | Un cupón vencido se rechaza y se informa el motivo. | CP-03 | Por ejecutar | — | El cupón vencido debe existir en los datos iniciales. |
| R4 | Un cupón con mínimo de compra no alcanzado se rechaza e informa la condición. | CP-05 | Por ejecutar | — | Un solo caso: cobertura débil. |
| R5 | Un cupón ya usado o con uso agotado se rechaza e informa que ya fue usado. | CP-07 | Fallido (por validar) | DEF-03 | El sandbox restablecido puede liberar el cupón. |
| R6 | Al cambiar de cupón el total es correcto y no queda un descuento que ya no corresponde. | CP-08 | Fallido (por validar) | DEF-02 | Resultado del avance; falta evidencia. |
| R7 | Las entradas vacías, con caracteres no permitidos o poco usuales (espacios, mayúsculas, 200 caracteres) se manejan con un mensaje claro. | CP-04, CP-06, CP-09, CP-10, CP-11 | Por ejecutar | — | CP-09 a CP-11 dependen de un requisito por confirmar. |
| R8 | El mensaje de rechazo, la etiqueta y el uso con teclado del campo del cupón son accesibles. | CP-12, CP-13 | CP-12 por ejecutar; CP-13 aprobado (por validar) | — | Falta la prueba con lector de pantalla y la evidencia (Figura 2). |
| R9 | Los controles del carrito son perceptibles y las acciones informan su resultado (accesibilidad básica, WCAG 2.2). | CP-14, CP-15, CP-16 | CP-14 parcial; CP-15 fallido; CP-16 fallido (por confirmar) | DEF-04, DEF-05, DEF-06 | DEF-05 y DEF-06 por confirmar. |
| R10 | Los totales del carrito se mantienen correctos al cambiar cantidades con un cupón aplicado. | SIN CASOS | Sin ejecutar | — | HUECO DE COBERTURA: crear casos. |

# 2. Casos referenciados

| Caso | Descripción | Clase / origen | Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Cupón válido aplicado con un producto en el carrito. | CE01 · F1 | R1 |
| CP-02 | Cupón inexistente (CUPON999XYZ). | CE02 · F2 | R2 |
| CP-03 | Cupón vencido. | CE03 · F2 | R3 |
| CP-04 | Campo vacío. | CE04 · F3 | R7 |
| CP-05 | Cupón con mínimo de compra, con un carrito por debajo del mínimo. | CE05 · F2 | R4 |
| CP-06 | Caracteres no permitidos (@#$%). | CE06 · F3 | R7 |
| CP-07 | Cupón ya usado (CUPON2026). | F2 | R5 |
| CP-08 | Reemplazar un cupón válido ya aplicado por CUPON999XYZ. | F4 | R6 |
| CP-09 | Cupón válido con espacios al inicio y al final. | Borde · F3 | R7 |
| CP-10 | Cupón válido con mayúsculas y minúsculas cambiadas. | Borde · F3 | R7 |
| CP-11 | Texto de 200 caracteres. | Borde · F3 | R7 |
| CP-12 | Mensaje de rechazo anunciado con lector de pantalla (H1, WCAG 4.1.3). | Accesibilidad | R8 |
| CP-13 | Etiqueta del campo y flujo completo con teclado (H2; 3.3.2 y 2.1.1). | Accesibilidad | R8 |
| CP-14 | Contraste del botón «Add To Cart» (3.55:1). | Accesibilidad · 1.4.3 y 1.4.11 | R9 |
| CP-15 | Mensaje de confirmación al agregar al carrito (A11Y-001). | Accesibilidad · 4.1.3 | R9 |
| CP-16 | Texto alternativo de las imágenes. | Accesibilidad · 1.1.1 | R9 |

# 3. Qué muestra la matriz

## Huecos de cobertura

- R10 no tiene casos. Es el hueco principal: hay que diseñar casos de cantidad con cupón aplicado (cambiar cantidades, quitar una línea) y volver a medir la cobertura.

- R2 a R6 tienen un solo caso cada uno. La presencia es buena, pero la calidad es débil: conviene agregar variaciones, por ejemplo un cupón vencido con el carrito por debajo del mínimo.

- R1, R3 y R4 aún no tienen resultado y dependen de cupones que deben existir en los datos iniciales.

- No hay casos sin requisito. Los 16 casos quedaron asociados a un requisito.

## Impacto de los defectos

- R2, R5 y R6 concentran los tres defectos de prioridad alta (DEF-01 a DEF-03): todos permiten un descuento que no corresponde. Siguen pendientes de validar y de descartar que sean defectos controlados del sitio.

- R9 tiene tres hallazgos de accesibilidad: DEF-04 reportado con pasos, DEF-05 y DEF-06 por confirmar.

## Cobertura de requisitos

| Medida | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Requisitos con al menos un caso | 9 de 10 (R1 a R9) | 90 % |
| Requisitos con algún resultado (incluye «por validar») | 5 de 10 (R2, R5, R6, R8 y R9) | 50 % |
| Requisitos con resultado validado con evidencia | 0 de 10 | 0 % |
| Requisitos sin casos | 1 de 10 (R10) | 10 % |

Nota: la cobertura mide presencia de casos, no su calidad. Un requisito puede tener casos y estar mal cubierto. Por eso se revisa también qué tipo de casos tiene cada requisito (equivalencia, límites, datos extremos).

# 4. Acciones derivadas

| N.º | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar casos de cantidad con cupón aplicado para cubrir R10. | Cindy Morales | Pendiente |
| 2 | Confirmar en el sitio los cupones válido, vencido y con mínimo; ejecutar CP-01, CP-03 y CP-05. | Cindy Morales | Pendiente |
| 3 | Repetir CP-02, CP-07 y CP-08 con evidencia y consultar el catálogo de defectos controlados antes de confirmar DEF-01 a DEF-03. | Cindy Morales | Pendiente |
| 4 | Ejecutar CP-12 con lector de pantalla; confirmar el tamaño del texto del botón (DEF-05) y el atributo alt (DEF-06). | Cindy Morales | Pendiente |
| 5 | Confirmar el requisito sobre espacios y mayúsculas (CP-09 y CP-10). | Cindy Morales | Pendiente |

# Cómo mantener la matriz

- Actualízala cada vez que cambie un requisito, se agregue un caso o aparezca un defecto.

- Si un requisito es inferido, anótalo en la columna de observación.

- Cada defecto va en la fila del requisito que incumple.

- Revisa los huecos antes de cerrar el ciclo de pruebas.

# Lista de verificación antes de entregar

- Al menos 5 requisitos con ID y descripción.

- Cada caso asociado a un requisito, y cada requisito con sus casos o marcado «SIN CASOS».

- Cada defecto asociado a su requisito.

- Cobertura calculada con su fórmula y una nota sobre sus límites.

- Archivo en el repositorio mediante rama y pull request.