Documento de Alcance de Calidad — ParaBank

Módulo: Transferencia de fondos (Account Services → Transfer Funds)

7 de octubre de 2026 · Cindy Morales Hinostroza

Este documento define qué se prueba en la función de transferencia de fondos de ParaBank, con qué criterio y con qué límites. Sigue el mismo formato del documento modelo de la Semana 1.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-ALC-003 |
| Proyecto | ParaBank — Transferencia de fondos (Transfer Funds) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Autor | Cindy Morales Hinostroza (QA) |
| Revisor | Instructor del curso |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-oct-2026 | Estudiante | Borrador inicial del alcance |
| 1.0 | 07-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

# 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en la transferencia de fondos de ParaBank, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas. Sirve de base para los casos de prueba, la matriz de trazabilidad y los reportes de defectos.

Objetivo de calidad: verificar que un cliente pueda mover dinero entre sus propias cuentas indicando un monto válido, que el sistema rechace con claridad los montos y selecciones inválidos, y que los saldos y movimientos de ambas cuentas queden registrados correctamente.

El objetivo se redacta desde el punto de vista del usuario, no desde el código: responde "qué debe poder hacer el cliente con confianza", no "qué funciones existen".

# 2. Sistema bajo prueba

ParaBank es una banca en línea de demostración creada por Parasoft para practicar pruebas de software; no es un banco real y se puede probar sin riesgo con datos ficticios.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | ParaBank (Parasoft) — banca en línea de demostración |
| URL de la aplicación | https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm |
| Módulo bajo prueba | Opción "Transfer Funds" del menú Account Services, disponible solo con sesión iniciada |
| Campos del formulario | Monto (Amount), cuenta de origen (From account #), cuenta de destino (To account #) y botón "Transfer" |
| Módulos relacionados | Accounts Overview y Account Activity, donde se verifican saldos y movimientos |
| Página de administración | Admin Page: permite inicializar y limpiar la base de datos de la demo |
| Roles de usuario | Visitante (sin sesión) y cliente (con sesión iniciada) |
| Tecnología | Por confirmar en la exploración (aplicación web con servicios publicados en la página Services) |

Nota: la función exige iniciar sesión y contar con al menos una cuenta; para probar transferencias entre cuentas distintas se necesitan dos. Crear la segunda cuenta con "Open New Account" es una precondición de los casos, no parte de este alcance. Los textos de pantalla y las reglas del sistema (monto máximo, decimales, sobregiro) se toman de la observación pública y la estudiante debe confirmarlos en su propia exploración.

# 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo: si una transferencia mueve un monto incorrecto, el cliente pierde confianza en sus saldos; si falla un mensaje secundario, solo se pierde comodidad.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Acceso a Transfer Funds | Ingreso desde el menú Account Services con sesión iniciada; carga del formulario y de las listas de cuentas; acceso sin sesión | Alta | El cliente no puede transferir o accede sin autenticarse |
| M02 | Transferencia exitosa entre cuentas propias | Monto válido, cuenta de origen distinta de la de destino, mensaje de transferencia completada con monto y números de cuenta | Alta | La operación principal del módulo no funciona |
| M03 | Validación del monto | Vacío, cero, negativo, texto, símbolos, decimales, valores límite, monto mayor al saldo disponible y montos muy grandes | Alta | Se aceptan montos inválidos o se muestran errores confusos |
| M04 | Selección de cuentas | Listas de origen y destino, cuenta de origen igual a la de destino, cuenta recién creada disponible en las listas | Alta | Se transfiere a la cuenta equivocada o se permite una selección inválida |
| M05 | Actualización de saldos | El saldo de origen disminuye y el de destino aumenta en el monto exacto; el total del cliente se conserva (Accounts Overview) | Alta | Saldos que no cuadran con la operación realizada |
| M06 | Movimientos de las cuentas | Transacción registrada en ambas cuentas con fecha, descripción y monto correctos (Account Activity) | Media | El historial no refleja lo ocurrido |
| M07 | Confirmación y repetición de la operación | Contenido del mensaje de confirmación, enlace a la actividad, transferencias consecutivas, recarga o botón "atrás" tras transferir (posible doble envío) | Media | Se duplican transferencias o el cliente no sabe qué ocurrió |
| M08 | Página de administración | Uso solo para restablecer los datos de la demo antes de una ejecución | Baja | Afecta únicamente a la preparación de las pruebas |

Fuera del alcance

- Transferencias a cuentas de otras personas o entidades externas: la función solo mueve dinero entre cuentas propias.

- Pago de facturas (Bill Pay), solicitud de préstamo, búsqueda de transacciones y apertura de cuentas como objeto de prueba.

- Pruebas de carga y de rendimiento.

- Pruebas de seguridad avanzadas (inyección, manejo de sesiones, cifrado).

- Automatización de pruebas: todo el trabajo de esta etapa es manual.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.

- Servicios web, código fuente y base de datos: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

Declarar lo que queda fuera es tan importante como lo que entra: evita que alguien asuma que "no se encontró ningún defecto" significa "se probó todo".

# 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

ParaBank se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01 a M07 | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia, valores límite y tabla de decisión |
| Funcional | Integración | M02, M05, M06 | Verificar que la transferencia se refleje en los saldos del resumen y en los movimientos de ambas cuentas |
| Funcional | Aceptación | M01, M02, M05 | Recorrer la transferencia completa como lo haría un cliente real y comprobar el resultado |
| Exploratoria | Sistema | M03, M04, M07 | Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida |
| Usabilidad y accesibilidad (básica) | Sistema | M02, M03, M04 | Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles (etiquetas, mensajes de error, foco) |
| Regresión | Sistema | M02, M03, M05 | Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto |

Cada fila usa la clasificación vista en clase: el tipo dice qué se verifica y el nivel dice qué tan aislado o completo es lo que se prueba.

# 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo corre en el sitio público de ParaBank, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Sitio público de ParaBank (parabank.parasoft.com) |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante toda la etapa |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail |
| Evidencias | Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio |

Datos de prueba

| Dato | Valor sugerido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | Usuario propio y ficticio, creado desde el registro (por ejemplo, qa_cindy_001) | Acceso a Transfer Funds |
| Contraseña | No se escribe en este documento; se guarda en un gestor aparte | Inicio de sesión |
| Cuentas | Mínimo dos cuentas del mismo cliente (la inicial y una segunda creada con Open New Account) | Origen y destino de las transferencias |
| Montos válidos | 0.01, 1, 50.00, 100.00 y el saldo completo de la cuenta de origen | M02, M05 y M06 |
| Montos límite | Saldo + 0.01, 0, -10, 10.999, 1000000 | M03: valores límite y casos negativos |
| Montos inválidos | Vacío, "abc", "10,5", "$50", espacios | M03: validación del campo |
| Registro de saldos | Anotar saldo de cada cuenta antes y después de cada transferencia | M05: comprobar la diferencia exacta |

No se usan datos personales reales: el sitio es público y compartido. Un documento real tampoco guarda contraseñas.

Cuando el sitio esté lento o no responda, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio compartido que no controla la estudiante.

# 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada (para empezar a ejecutar casos)

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- ParaBank responde y la estudiante puede iniciar sesión con su usuario de prueba.

- El cliente de prueba tiene al menos dos cuentas con saldo conocido.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o funcionalidades por cubrir, derivada de la exploración inicial.

Criterios de salida (para cerrar la etapa)

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M01, M02, M03, M04, M05) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

# 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | El sitio público está lento o no disponible durante una sesión | Media | Medio | Registrar la hora, reintentar más tarde y avanzar con documentación mientras tanto |
| R02 | Los saldos o datos cambian porque otras personas usan el mismo sitio | Alta | Medio | Trabajar solo con cuentas propias y anotar saldo y fecha en cada ejecución |
| R03 | Un comportamiento que parece defecto es una decisión de diseño de la demo | Media | Bajo | Revisar la información del sitio antes de reportar |
| R04 | No alcanza el tiempo para cubrir todos los módulos | Media | Alto | Cubrir primero los módulos de prioridad alta y declarar lo no cubierto |
| R05 | Los casos quedan sin vincular a un requisito | Media | Alto | Construir la matriz de trazabilidad mientras se diseñan los casos, no al final |
| R06 | Las reglas de la transferencia (monto máximo, decimales, sobregiro) no están documentadas formalmente | Media | Medio | Confirmar el comportamiento con la exploración y dejar el supuesto por escrito |
| R07 | Las transferencias repetidas alteran los saldos y se pierde el punto de partida | Media | Medio | Registrar saldos antes y después de cada caso o restablecer los datos desde la Admin Page |

Supuestos

- ParaBank se mantiene disponible y con las funciones descritas durante la etapa.

- Se prueba solo desde la interfaz web, en un navegador de escritorio.

- La estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

# 8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autora) | Estudiante | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación |
| Compañeros de curso | Pares | Revisión entre pares del documento de casos y de los reportes de defectos |

# 9. Entregables y cronograma

Se construye un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final. Las fechas siguen el cronograma del documento modelo y deben ajustarse si el instructor indica otras.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial con README y documento de alcance de calidad | Este documento y la estructura del repositorio |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados | Módulos de prioridad alta (M01 a M05) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos | Criterios de salida de la sección 6 |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

# 10. Referencias

- ParaBank — Inicio: acceso al inicio de sesión y al menú Account Services, donde está "Transfer Funds".

- ParaBank — Registro de cliente: creación del usuario de prueba.

- ParaBank — Services: servicios publicados por la aplicación.

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables.