Documento de Alcance de Calidad — QA Shop

Módulo: Tienda (Shop) — catálogo, búsqueda, carrito, cupones y pedido

7 de octubre de 2026 · Cindy Morales Hinostroza

Este documento define qué se prueba en la tienda de QA Shop, con qué criterio y con qué límites. Sigue el mismo formato del documento modelo de la Semana 1.

# Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-ALC-004 |
| Proyecto | QA Shop (LearnQA.dev) — Tienda (Shop) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Autor | Cindy Morales Hinostroza (QA) |
| Revisor | Instructor del curso |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-oct-2026 | Estudiante | Borrador inicial del alcance |
| 1.0 | 07-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

# 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en la tienda de QA Shop, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas. Sirve de base para el plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los reportes de defectos.

Objetivo de calidad: verificar que un cliente pueda encontrar un producto disponible, agregarlo al carrito, aplicar un cupón y completar su pedido, y que el stock, los totales y los descuentos se mantengan correctos en cada paso.

El objetivo se redacta desde el punto de vista del usuario, no desde el código: responde "qué debe poder hacer el cliente con confianza", no "qué funciones existen".

# 2. Sistema bajo prueba

QA Shop es una tienda en línea de demostración creada por LearnQA.dev para practicar automatización de pruebas; no es un producto real y se puede probar sin riesgo con datos ficticios.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | QA Shop — LearnQA.dev |
| URL de la aplicación | https://learnqa.dev/en/qa-shop/ |
| Módulo bajo prueba | Tienda (Shop): búsqueda de productos, carrito, cupones y pedido (checkout) |
| Arquitectura | Interfaz web conectada a una API REST y a una base de datos que se ejecutan en la máquina de la estudiante (Docker) |
| Documentación de la API | Contrato OpenAPI con 46 endpoints agrupados por etiqueta, publicado en learnqa.dev/en/qa-shop-api |
| Endpoints del módulo (según el contrato) | GET /api/v1/products · GET /api/v1/products/{id} · GET /api/v1/products/{id}/variants · GET /api/v1/categories · POST /api/v1/carts · GET /api/v1/carts/{id} · POST /api/v1/carts/{id}/items · PATCH /api/v1/carts/{id}/items/{itemId} · POST /api/v1/orders |

Nota: para escribir datos (agregar al carrito o crear pedidos) se necesita el entorno local y un área de datos propia; sin clave de acceso solo hay lectura de los datos de demostración. Los comportamientos y reglas de negocio se toman de las páginas públicas del proyecto y la estudiante debe confirmarlos en su propia exploración.

# 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo: si el pedido descuenta mal el stock o el total, la tienda pierde dinero y confianza; si falla un detalle de búsqueda, el cliente tarda más en comprar.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Preparación del entorno y datos (sandbox) | Abrir el área de datos propia, consultar su estado y restablecerla a los datos iniciales (US-16) | Media | Pruebas que no se pueden repetir o datos contaminados |
| M02 | Registro e inicio de sesión | Crear cuenta, entrar y salir como precondición del pedido (US-01 y US-02) | Media | El cliente no puede identificarse para comprar |
| M03 | Catálogo de productos | Listado, detalle, variantes con su stock y categorías; los productos retirados no se muestran (US-03) | Alta | El cliente ve productos que no puede comprar |
| M04 | Búsqueda de productos | Búsqueda por texto, resultados sin coincidencias y combinación con categorías (US-04) | Alta | El cliente no encuentra lo que quiere comprar |
| M05 | Carrito de compras | Agregar productos, cambiar cantidades, quitar líneas, reserva de stock y cálculo de totales (US-05 y US-06) | Alta | Totales incorrectos o stock reservado de forma errónea |
| M06 | Cupones de descuento | Aplicar un cupón válido y rechazar los no válidos con su motivo: vencido, mínimo de compra no alcanzado o uso agotado (US-07) | Alta | Descuentos mal aplicados o rechazos sin explicación |
| M07 | Pedido y pago (checkout) | Convertir el carrito en pedido, el stock baja realmente y el pago fallido no hace avanzar el pedido (US-09 y US-10) | Alta | La tienda cobra mal o el inventario no cuadra |
| M08 | Registro de eventos de la interfaz | Cada acción de la interfaz muestra la llamada a la API que produjo y su código de estado | Baja | No se puede comprobar la relación entre interfaz y API |
| M09 | Defectos controlados | Activar y desactivar los defectos del catálogo del sitio para comprobar que una prueba falla cuando debe | Baja | Pruebas que pasan aunque haya un defecto |

Fuera del alcance

- Direcciones, reseñas y su moderación, y el ciclo posterior al pago del pedido (envío, entrega y devolución).

- Pruebas de carga y de rendimiento.

- Pruebas de seguridad avanzadas, incluida la separación de datos entre clientes.

- Automatización de pruebas con Selenium, Playwright o Cypress: en esta etapa todo es manual.

- Consultas SQL directas sobre la base de datos (conciliaciones, integridad y análisis de logs): se prueba desde la interfaz y la API.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad: se identifican solo 2 o 3 problemas básicos.

- Código fuente e infraestructura del entorno.

Declarar lo que queda fuera es tan importante como lo que entra: evita que alguien asuma que "no se encontró ningún defecto" significa "se probó todo".

# 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

QA Shop permite probar tanto desde la interfaz como directamente contra la API, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M02 a M07 | Casos manuales diseñados con partición de equivalencia, valores límite y tabla de decisión |
| Funcional | Integración | M03, M05, M07 | Verificar que catálogo, carrito y pedido se transmiten bien el stock y los totales |
| Funcional (API) | Sistema | M03 a M07 | Peticiones manuales con Postman contra el contrato: verificar métodos, cuerpos y códigos 200, 201, 401, 403, 409 y 422 |
| Funcional | Aceptación | M03 a M07 | Contrastar cada historia de usuario del backlog con su criterio de aceptación |
| Exploratoria | Sistema | M04, M05, M06 | Sesiones estructuradas de 60 a 90 minutos con una meta definida |
| Usabilidad y accesibilidad (básica) | Sistema | M03 a M07 | Identificar 2 o 3 problemas básicos visibles |
| Regresión | Sistema | M05, M06, M07 | Repetir los casos críticos cuando se reporta y corrige un defecto |

Cada fila usa la clasificación vista en clase: el tipo dice qué se verifica y el nivel dice qué tan aislado o completo es lo que se prueba. Las reglas se verifican por separado en la interfaz y en la API, porque una regla puede cumplirse en una capa y fallar en la otra.

# 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

El trabajo corre sobre el entorno local de QA Shop, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | QA Shop en la máquina de la estudiante, levantado con Docker según la guía de instalación del sitio |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante toda la etapa |
| Herramienta de API | Postman, con el contrato OpenAPI importado |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail |
| Evidencias | Capturas, grabaciones y exportaciones de Postman guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio |

Datos de prueba

| Dato | Valor sugerido | Uso |
| --- | --- | --- |
| Área de datos | Sandbox propio de la estudiante, restablecido al inicio de cada sesión | Todos los módulos |
| Cliente | Usuario propio y ficticio, creado desde el registro | M02 y M07 |
| Contraseña | No se escribe en este documento; se guarda en un gestor aparte | Inicio de sesión |
| Productos | Productos y variantes de los datos iniciales; anotar el stock de cada uno antes de la prueba | M03, M05 y M07 |
| Cantidades | 0, 1, el stock disponible, stock + 1 y un valor negativo | M05: valores límite |
| Cupones | Cupón válido, vencido, con mínimo de compra no alcanzado y con uso agotado, según el catálogo de datos iniciales | M06 |
| Textos de búsqueda | Nombre exacto, parte del nombre, mayúsculas y minúsculas, texto sin resultados y espacios | M04 |
| Registro de valores | Anotar stock, subtotal, descuento y total antes y después de cada paso | M05, M06 y M07 |

No se usan datos personales reales. Un documento real tampoco guarda contraseñas ni claves de acceso.

# 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada (para empezar a ejecutar casos)

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- El entorno local de QA Shop está levantado y la interfaz responde.

- La estudiante tiene su área de datos propia y puede restablecerla.

- El contrato OpenAPI está importado en Postman.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o historias que se van a cubrir.

Criterios de salida (para cerrar la etapa)

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (M03, M04, M05, M06, M07) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito o historia está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

# 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Docker o el entorno local no se instala o no arranca | Media | Alto | Seguir la guía de instalación del sitio y avanzar con la lectura del contrato y del backlog mientras tanto |
| R02 | Sin clave de acceso solo hay lectura de los datos de demostración | Media | Alto | Abrir el área de datos propia antes de probar escrituras |
| R03 | Un comportamiento que parece defecto es una decisión de diseño o un defecto controlado del sitio | Media | Bajo | Consultar el catálogo de defectos y el backlog antes de reportar |
| R04 | No alcanza el tiempo para cubrir todos los módulos | Media | Alto | Cubrir primero los módulos de prioridad alta y declarar lo no cubierto |
| R05 | Los casos quedan sin vincular a un requisito o historia | Media | Alto | Construir la matriz de trazabilidad mientras se diseñan los casos, no al final |
| R06 | Los datos se corrompen o el stock queda en un estado inesperado | Alta | Medio | Restablecer el sandbox al inicio de cada sesión y registrar los valores de partida |
| R07 | Las reglas de cupones y stock no están definidas con todo detalle | Media | Medio | Confirmar el comportamiento en la exploración y dejar el supuesto por escrito |
| R08 | El idioma de la documentación dificulta la lectura del contrato | Baja | Bajo | Apoyarse en los nombres de los endpoints y en los códigos de estado, que son universales |

Supuestos

- QA Shop se mantiene disponible y con las funciones descritas durante la etapa.

- Las pruebas se hacen desde la interfaz web y desde Postman, en un navegador de escritorio.

- La estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

# 8. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autora) | Estudiante | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación |
| Compañeros de curso | Pares | Revisión entre pares del documento de casos y de los reportes de defectos |

# 9. Entregables y cronograma

Se construye un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final. Las fechas siguen el cronograma del documento modelo y deben ajustarse si el instructor indica otras.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial con README y documento de alcance de calidad | Este documento y la estructura del repositorio |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados | Módulos de prioridad alta (M03 a M07) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos | Criterios de salida de la sección 6 |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

# 10. Referencias

- QA Shop — Sitio de práctica: aplicación bajo prueba.

- QA Shop — Contrato Swagger / OpenAPI: endpoints, cuerpos de petición y códigos de estado esperados.

- QA Shop — Backlog: requisitos, épicas e historias con criterios de aceptación.

- QA Shop — Guía de instalación: entorno local con Docker.

- QA Shop — Entorno de práctica de API y base de datos: especificación del entorno.

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables.